# ElectroMart - Test Plan

Ngày lập: 05/02/2026

Phiên bản: v1.0

Hệ thống: Website bán đồ điện tử (E-commerce)

## 1. Giới thiệu (Introduction)

ElectroMart là website bán đồ điện tử (điện thoại, laptop, tai nghe, phụ kiện). Mục tiêu kiểm thử là xác nhận các chức năng cốt lõi hoạt động đúng theo yêu cầu R1–R16 và phát hiện lỗi chức năng/validation/UI cơ bản trước khi release.

## 2. Phạm vi kiểm thử (Scope)

In-scope: Authentication, Product, Cart, Checkout.

Out-of-scope: Performance/Load, Automation, Security chuyên sâu, tích hợp cổng thanh toán thật.

## 3. Phương pháp kiểm thử (Test Approach)

Functional testing cho các luồng nghiệp vụ & yêu cầu. UI testing cơ bản cho hiển thị/thông báo. Regression (smoke) sau mỗi vòng fix bug. Kỹ thuật: Positive/Negative/Boundary và validation/security cơ bản (format email, required field, session/logout, sanitize input mức cơ bản).

## 4. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

Trình duyệt: Chrome (latest).

Hệ điều hành: Windows 10/11.

Dữ liệu test: tài khoản giả lập, sản phẩm nhiều danh mục và nhiều mức giá.

## 5. Entry / Exit Criteria

Entry: Build deploy môi trường test; module sẵn sàng; có dữ liệu test.

Exit: ≥95% test case planned đã executed; không còn bug Critical; bug Major có workaround/được chấp thuận; RTM coverage ≥95%.

## 6. Rủi ro & biện pháp giảm thiểu (Risks & Mitigation)

Rủi ro: thiếu dữ liệu test (ảnh hưởng search/filter), thay đổi UI/flow, Visa giả lập không ổn định, thời gian test ngắn.

Giảm thiểu: chuẩn bị dataset đa dạng; ưu tiên smoke suite; chuẩn hoá data thẻ demo; test theo risk & priority.

## 7. Vai trò & trách nhiệm (Roles & Responsibilities)

Tester: viết/execute test, log bug, báo cáo. Dev: fix bug & cung cấp build. QA Lead: review artefact & quyết định release.

## 8. Lịch trình kiểm thử (Test Schedule - giả lập)

Day 1: Review requirement + Test Plan + data.

Day 2–3: Test Cases + RTM.

Day 4: Execute vòng 1 + log bug.

Day 5: Re-test + regression + Test Report & Metrics.